تحديث الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم للاعوام 2018 – 2022

المشاريع المنوي تنفيذها خلال العام 2022

| البرنامج التنموي | اسم المشروع | جهة التمويل | تكلفة تقديرية شيكل | تفاصيل وملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إنشاء وتأهيل طرق رابطة وبديلة في بيت لحم | استكمال تأهيل شارع واد مسلم المرحلة الثالثة (الباطن) | صندوق تطوير واقراض البلديات | 846679 | تم تعبيد بالمرحلة الأولى 650 متر وتبقى تعبيد 500 متر طول – سيتم تنفيذه في شهر 3-2022 |
| تأهيل طرق داخلية في مدينة بيت لحم وتحسين الخدمات بها | تعبيد شارع يربط مدرسة مار يوسف بالمدبسة | بلدية برشلونة | 355000 | لم يعتمد رسميا التكلفة التقديرية 100000 € |
|  | تعبيد شارع بيت بصة | بلدية بيت لحم 10000 € بلدية ساراكوزا الاسبانية 25000 € | 124250 | التكلفة التقديرية 35000 € عرض الشارع 8م وطوله 240 م |
|  | إعادة تأهيل شارع عقبة ام الفحم | بلدية بيت لحم | 38500 | تم تنفيذ هذا المشروع وأنجز في شهر 1-2022 |
| تحسين مفارق المدينة والتخفيف من الأزمات المرورية | تأهيل 3 مفارق في شارع ياسر عرفات(تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع المقاطعة، تقاطع مفرق الدوحة) | البحث عن تمويل | 157000 | التكلفة التقديرية 50000 دولار امريكي |
| توفير مصادر طاقة صديقة للبيئة | تركيب ألواح شمسية 50 كيلو واط على سطح المحطة المركزية | بلدية كولون | 142000 | التكلفة التقديرية 40000 € – تم تركيب الألواح وجاري العمل على تشغيلها |
|  | تحويل إنارة شوارع المدينة من صوديوم إلى LED | بلدية كولون 36000 € مؤسسة تطوير بيت لحم 46000 € الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي 20000 € | 362000 | التكلفة التقديرية شامل102000 € |
| التقليل من ذبح ونقل اللحوم بطرق عشوائية | إنجاز المرحلة الثانية من المسلخ وتجهيزه | البحث عن تمويل | 3768000 | لم يعتمد التمويل بعد، متوقع تكلفة 1200000 دولار |
| مصادقة المخطط الهيكلي | تأهيل فضلات الشوارع | بلدية بيت لحم | 94200 | تكلفة تقديرية 30000 دولار |
|  | تنفيذ حملات توعية مجتمعية حول استخدامات الاراضي وتصنيفها | بلدية بيت لحم | 4000 | حملات توعية إلكترونية |
| توعية المواطن بنظام الأبنية لعام 2011 | طباعة كتيب سياسات داخلي للمواصفات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتخضير حسب نظام الابنية | بلدية بيت لحم | 3000 | قيد الإعداد لدى دائرة الهندسة |
| تجميل المدينة وإنشاء مرافق عامة (وحدات صحية – حدائق) | تأهيل المساحات العامة (تأهيل ساحة المهد وبناء نافورة مياه فيها) | بلدية باريس | 1378572 | تكلفة تقديرية 390000 € |
| تفعيل الترويج للمواقع السياحية والتراثية والمسارات في البلدة القديمة | تنفيذ خطة تسويق شارع النجمة (فعاليات طوال السنة) | بلدية برشلونة | 355000 | لم يعتمد رسميا – متوقع تكلفة 100000 € |
|  | المدينة الذكية-- معرض تكنولوجي تفاعلي دائم في مركز السلام ط2 | الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من خلال بلدية بافيا 450000 € | 1597500 | يشمل أعمال المساحة ثلاثية الابعاد للبلدة القديمة - و شراء سيارات كهربائية وتوفير محطات شحن للسيارات والدراجات الهوائية الكهربائية |
|  | مشروع جرونوبل وبيت لحم مدينتان تعيشان معاً | بلدية جرونوبل وكالة التنمية الفرنسية AFD 92890 € بلدية بيت لحم 41590 € | 329760 | المشروع لغاية 6-2023 : تعزيز المعرفة بالتراث الفلسطيني وقدرات البلدية في الحفاظ عليه والترويج له |
|  | انتاج أفلام قصيرة مدتها 3 دقائق | بلدية بيت لحم | 8000 | عن أماكن تاريخية وتراثية - إعداد وتقديم مهندسة التراث |
|  | اصدار شهادة حجيج إلى بيت لحم | بلدية بيت لحم | 28260 | تكلفة تقديرية 9000 دولار امريكي |
| إنشاء مدرسة صناعية مهنية | اعتماد تصميم مبنى المدرسة | وزارة التربية والتعليم- لجنة المعارف | ؟؟؟؟؟ | تم انجاز التصميم ولا يوجد تمويل لدى الوزارة حالياً لبناء المدرسة |
| تطوير وتحسين أداء الموارد البشرية | توريد جهاز GPS و3 متر ليزر | صندوق تطوير واقراض البلديات | 56070 | قيمة الاجهزة 15794 € استلمت في 1-2022 |
|  | تنفيذ خطة التدريب السنوية لكادر البلدية (عقد ورشات عمل تدريبية) | بلدية بيت لحم | 10000 | بحسب خطة التطوير المؤسسي وموازنة البلدية المالية |
|  | مشروع تشغيل أيدي عاملة (توظيف كفاءات من عمال وموظفي | صندوق تطوير واقراض البلديات | 1512875 | تشغيل 60 موظف و12 عامل نظافة و20 عامل ورش - رصيد المنحة بعد خصم قيمة الاجهزة الموردة |
| حوسبة الإجراءات في البلدية | توريد 11 جهاز حاسوب و6 تابلت و2 ماكنة طباعة حرارية | صندوق تطوير واقراض البلديات | 57260 | قيمة الاجهزة 16130 € استلمت في 1-2022 |
|  | تحويل انظمة البلدية الإلكترونية لـ WEB | بلدية بيت لحم | 113796 | قيمة المشروع بحسب الإتفاقية مع شركة الغسان 30000 دولار |
|  | مشروع الخدمات الرقمية ومنصات التفاعل الإلكترونية الشامل" تطبيق حل تكنولوجي App لبلدية بيت لحم | التعاون الفني الألماني GIZ | 15700 | المنفذ شركة انظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) 4-2022 5000 $ |
| تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين | تطوير وتشغيل مكتبة عامة في مركز السلام | بلدية بيت لحم | 36000 | راتب الموظفة ومصاريف تطويرها |
|  | إنشاء محطة جمع النفايات المفروزة (كرتون-بلاستيك) اطلاق حملات توعية بخصوص فرزها | التعاون الإيطالي من خلال بلدية سان جوليانو بالديرانو وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة )جزئية البلدية 28600)€ | 101530 | مدة المشروع 3 سنوات لغاية 2024 قيمته الكلية 487000 € ( بناء طابقين بركس مساحة 1000 م2 على ارض مستأجرة 2 دونم |
|  | شراء 5 سيارات كهربائية لجمع النفايات من البلدة القديمة | البحث عن تمويل | 157000 | التكلفة التقديرية 50000 دولار امريكي |
|  | بناء ضاغطة للنفايات في محطة الباصات المركزية | البحث عن تمويل | 94200 | التكلفة التقديرية 30000 دولار امريكي |
|  | بناء ضاغطة للنفايات في باب الجبيعة | البحث عن تمويل | 94200 | التكلفة التقديرية 30000 دولار امريكي |
| تفعيل العلاقات المحلية والدولية | تشغيل مركز رعاية الطفل وتأثيثه | بلدية ساراكوزا | 71000 | تقديري 20000 € |
|  | احتفال 150 عام على تأسيس البلدية | بلدية بيت لحم | 62800 | ممكن عقده في 7-2022 تكلفة متوقعة 20000 دولار |
|  | مشروع Creative Industries | اليونسكو 18400 $ | 57776 | تحضير فيديو-دراسة – ندوات عن المجالات الإبداعية وتأثيرها على الإقتصاد المحلي |
| تفعيل العلاقات المحلية والدولية | مشروع U-SOLVE | الإتحاد الأوروبي برنامج ENI CBC MED | 468648 | حلول تنموية حضرية مستدامة لتثمين ريادة الأعمال - مدته 3 سنوات لغاية 10-2023 |
|  | موسوعة أعلام بيت لحم الثقافية | الصندوق القومي الفلسطيني 25000 دولار | 78500 | ستضيء الموسوعة على شخصيات ثقافية من أبناء محافظة بيت لحم- مكونة من 4 مجلدات، سيتم اطلاق أول مجلدين في 6-2022 |
|  | احتفالات أعياد الميلاد 2022-2023 | رعايات متوقعة بلدية بيت لحم | 80000 | جوال-بنك فلسطين- وغيرهم |

مشاريع الخطة 79 مشروع نفذ منها 67 مشروع ، ونفذ خارج الخطة  31 مشروع : المنفذ 98 مشروع

المشاريع التي لم تنفذ لأسباب فنية أو تعثر من ناحية تمويلية (12) مشروع

| البرنامج التنموي | اسم المشروع | أسباب عدم التنفيذ |
| --- | --- | --- |
| تأهيل طرق داخلية في مدينة بيت لحم وتحسين الخدمات بها | تأهيل شارع الصف من الدوار لغاية المدارس من أمام مسجد صلاح الدين | البحث عن تمويل |
|  | تأهيل شارع الصف من المدارس حتى دار الكامل | البحث عن تمويل |
| تحسين مفارق المدينة والتخفيف من الازمات المرورية | مفرق سلطة المياه | البحث عن تمويل |
|  | تأهيل 3 مفارق في شارع ياسر عرفات(تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع المقاطعة، تقاطع مفرق الدوحة) | تمويل ذاتي وتأجل بسبب الأزمة المالية |
|  | تأهيل مدخل ساحة المهد عند تقاطع شارع المهد مع مدخل الساحة بالقرب من مركز السلام | لعدم توفر التمويل اللازم |
| تأهيل طرق داخل حدود البلدة القديمة | تأهيل حارة الفرحية | عدم توفر التمويل |
| مصادقة المخطط الهيكلي | تأهيل فضلات الشوارع | لم ينفذ لعدم تصديق المخطط الهيكلي لغاية تاريخه |
|  | تنفيذ حملات توعية مجتمعية حول استخدامات الاراضي وتصنيفها | لم ينفذ لعدم تصديق المخطط الهيكلي لغاية تاريخه |
| توعية المواطن بنظام الأبنية لعام 2011 | طباعة كتيب سياسات داخلي للمواصفات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتخضير حسب نظام الابنية | جاري الآن إعداده من قبل دائرة الهندسة |
| تفعيل الترويج للمواقع السياحية والتراثية والمسارات في البلدة القديمة | اصدار شهادة حجيج إلى بيت لحم | لم تنفذ – بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على قطاع السياحة |
| تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين | شراء 5 سيارات كهربائية لجمع النفايات من البلدة القديمة | لعدم توفر التمويل الذاتي |
|  | بناء ضاغطة للنفايات في محطة الباصات المركزية | لعدم توفر التمويل الذاتي |
|  | بناء ضاغطة للنفايات في باب الجبيعة | لعدم توفر التمويل الذاتي |

رسم بياني توضيحي حول الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم للأعوام 2018-2022

ملحق 1: كتيب الإنجازات الذي يشمل جميع المشاريع المنفذة خلال الأعوام 2018 – 2021 والذي وزع على المواطنين خلال لقاء تحديث الخطة بتاريخ 9-2-2022 ونشر على الصفحة الرسمية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي لبلدية بيت لحم.

ملحق2 : قائمة الجهات المانحة والممولين للخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة بيت لحم للأعوام 2018 – 2022

| حكومة روسيا الإتحادية |  | الصندوق القومي الفلسطيني |
| --- | --- | --- |
| وزارة الخارجية الفرنسية |  | الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي |
| الوكالة السويدية للتنمية |  | الإتحاد الاوروبي |
| الوكالة الفرنسية للتنمية |  | بلدية برشلونة الإسبانية |
| الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي |  | وزارة الحكم المحلي |
| الوكالة الألمانية للتعاون الدولي |  | مؤسسة تطوير بيت لحم |
| بلدية بافيا الإيطالية |  | نادي فيورنتينا وكالياري الإيطاليين |
| بلدية جرونوبل الفرنسية |  | البعثة البابوية |
| بلدية تورينو الإيطالية |  | وزارة الاشغال العامة |
| بلدية لورد الفرنسية |  | صندوق تطوير وإقراض البلديات |
| بلدية ساراجوزا الإسبانية |  | تبرعات المواطنين |
| الممثلية النرويجية |  | اليونسكو |
| UN HABITAT |  | الحكومة السويدية |

ملحق 3: قائمة المشاركين في اللقاء المجتمعي لتقييم وتحديث الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة بيت لحم للاعوام 2018 -2022 ، المنعقد بتاريخ 9-2-2022 في قاعة فيينا – بلدية بيت لحم

ملحق 4: قائمة تحديث المشاريع المنفذة ضمن الخطة وعددها 67 والمشاريع المضافة على الخطة وعددها 31  مع جميع تفاصيل منفذيها ومموليها والتكاليف الفعلية لها